FRANTIC SEARCH

Lotus Exchange

Roadmap v1

Plan de producto y negocio a 6 meses

Mercado: Lima, Perú  |  Alcance v1: Magic: The Gathering

Abril 2026

# 1. Visión y posicionamiento

Frantic Search es la plataforma que digitaliza el mercado secundario de cartas TCG en el mercado hispanohablante, empezando por Magic: The Gathering en Perú. Resuelve tres problemas que hoy se manejan informalmente en grupos de Facebook y WhatsApp:

- Falta de transparencia de precios. Los jugadores adivinan el valor de sus cartas o aplican un múltiplo manual al precio de Card Kingdom.

- Falta de mecanismo de descubrimiento. Vender una carta requiere postearla en múltiples grupos y esperar a que alguien la vea por casualidad.

- Falta de confianza verificable. No existe un historial reputacional que distinga a un trader serio de un usuario nuevo o problemático.

La plataforma ataca los tres con: integración oficial con Card Kingdom como referencia de precio, algoritmo Market Match que cruza wishlists con binders disponibles, y sistema de reputación dual (Trader Score + Searcher Score).

## Tagline propuesto

Principal: “Deja de buscar. Empieza a encontrar.”

Bajada: “Precios reales, jugadores reales, cartas reales.”

## Posicionamiento estratégico

Frantic Search no compite con Moxfield ni Archidekt en deck-building ni búsqueda profunda. Compite con grupos de Facebook y WhatsApp como capa de transacción y descubrimiento del mercado local hispanohablante. El moat se construye sobre tres pilares:

- Relación oficial con Card Kingdom (acuerdo directo de descarga de pricelist).

- Red de Local Game Stores (LGS) como nodos de liquidez y validación.

- Data propia del mercado peruano: el “multiplier promedio” al que realmente se transan cartas en Perú es información que solo Frantic Search puede generar.

# 2. Decisiones tomadas

Estas decisiones están cerradas y no se revisitan en v1. Cualquier cambio implica replanificar.

| # | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| D1 | v1 = MTG únicamente | Una sola fuente de precios, una sola comunidad, dominio conocido. Pokémon y YGO se evalúan en v2 tras validar el modelo. |
| D2 | Migración Firestore → Postgres (Supabase) | Marketplace requiere queries complejas, transacciones ACID (subastas), costo predecible. Hacerlo con 0 usuarios es el momento más barato. |
| D3 | Card Kingdom como fuente única de precios | Acuerdo oficial vigente, referencia que la comunidad MTG peruana ya usa, diferenciador defendible. |
| D4 | Stack: Next.js + Supabase + Vercel + GitHub Actions | Reemplaza Vite+Express+Firebase. Costo gratuito hasta tracción, escalable. |
| D5 | Monetización dual: B2C bajo costo + LGS B2B | S/5 (Uncommon) y S/10 (Rare) para users. S/100–150/mes para LGS. B2B es columna vertebral del ingreso. |
| D6 | Generación de código asistida por Claude Code | Reemplaza Google AI Studio para evitar pérdida de contexto e inconsistencia arquitectónica. |
| D7 | Contacto vía WhatsApp en v1 | Mensajería interna se evalúa post-validación. |
| D8 | Búsqueda simple (nombre + set + variante) | No competir con Moxfield/Archidekt en búsqueda avanzada. |

# 3. Modelo de monetización

## Tiers de usuario (B2C)

| Tier | Precio | Posicionamiento | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Common | Gratis | Onboarding, jugadores casuales | Límites estrictos de binders y cartas |
| Uncommon | S/ 5 / mes | Coleccionistas medianos | Trial automático 30 días al registrarse |
| Rare | S/ 10 / mes | Vendedores activos, colecciones grandes | Más binders de subasta, visibilidad en Showcase |
| Mythic | (B2B) | Tiendas y embajadores | Oculto del checkout público, asignado por admin |

## Plan B2B (LGS)

- Precio sugerido: S/ 100–150 / mes (a definir con piloto).

- Beneficios: perfil público de tienda, multiplier propio, dashboard de métricas de su tienda, listado destacado, soporte directo.

- Verificación manual del admin antes de activación.

## Ingresos esperados año 1 (escenario realista)

| Fuente | Mes 6 | Mes 12 |
| --- | --- | --- |
| Suscripciones B2C (60–150 pagos) | S/ 400–800 | S/ 800–1,800 |
| Suscripciones B2B (3–8 LGS) | S/ 300–800 | S/ 800–1,500 |
| Afiliado Card Kingdom | S/ 50–150 | S/ 150–400 |
| MRR total | S/ 750–1,750 | S/ 1,750–3,700 |

Nota: el modelo no busca rentabilidad full-time del fundador en año 1. Busca validación, ingreso simbólico real, y data para decidir si justifica dedicación a tiempo completo en año 2.

# 4. Stack técnico v1

| Capa | Tecnología | Costo arranque |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) | Gratis |
| Hosting frontend | Vercel | Gratis hasta tráfico decente |
| Base de datos | Supabase (Postgres + Auth + Realtime + Storage) | Gratis hasta 500 MB |
| Búsqueda de cartas | Postgres full-text search nativo | Gratis |
| Cron jobs | GitHub Actions scheduled workflows | Gratis |
| Push notifications | OneSignal | Gratis hasta 10K users |
| Pagos | Culqi (Perú) + Stripe (futuro) | % por transacción |
| Analytics | PostHog cloud | Gratis hasta 1M eventos/mes |
| Errores | Sentry | Gratis tier |
| Imágenes de cartas | Scryfall URLs + Vercel Image | Gratis |

Costo total mensual esperado mes 1–6: US$ 0

Costo total mensual esperado mes 7–12: US$ 0–25

# 5. Roadmap por fases

## Fase 0 — Preparación (Semana 1)

Objetivo: dejar la casa lista antes de meter código nuevo.

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 0.1 | Crear cuenta Supabase, proyecto en región sa-east o us-east |
| 0.2 | Setup Claude Code en máquina local, conectar al repo de GitHub |
| 0.3 | Crear branch migration-v2 para no romper la versión en Vercel |
| 0.4 | Documentar el modelo de datos actual (export del schema Firestore) |
| 0.5 | Confirmar y archivar por escrito el acuerdo con Card Kingdom |
| 0.6 | Setup PostHog (proyecto + snippet en index.html) |
| 0.7 | Setup Sentry (proyecto + integración) |
| 0.8 | Confirmar pricing definitivo de tiers con datos de mercado |

Hito 0: infraestructura lista, decisiones cerradas, branch aislado.

## Fase 1 — Cimientos sanos (Semanas 2–9, ~2 meses)

Objetivo: terminar la web sobre stack correcto, sin features nuevas más allá de lo crítico.

### Sprint 1 — Migración a Supabase (Semanas 2–4)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 1.1 | Schema Postgres completo en producción (entregable separado: SQL files) |
| 1.2 | Reescribir services/store.ts para usar cliente Supabase |
| 1.3 | Reemplazar services/firebase.ts por services/supabase.ts |
| 1.4 | Migración de Auth (email + Google OAuth via Supabase) |
| 1.5 | Configurar Row Level Security (RLS) policies por tabla |
| 1.6 | Realtime para Auction House (Postgres CDC) |
| 1.7 | Datos seed: cartas desde Scryfall bulk data |
| 1.8 | Deploy en branch migration-v2 y QA básico |

### Sprint 2 — Pricing CK + cron correcto (Semanas 5–6)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 2.1 | Tabla prices normalizada (1 row por scryfall_id + condition + finish) |
| 2.2 | Sistema multiplier de 3 niveles (global / LGS / usuario) |
| 2.3 | Workflow de GitHub Actions descargando CK pricelist diario 4 AM PET |
| 2.4 | Procesamiento por chunks (streaming JSON) para no reventar memoria |
| 2.5 | Detección de deltas: solo escribir prices con cambio > umbral configurable |
| 2.6 | Display dual de precios en UI: USD CK + S/ con multiplier + custom price |
| 2.7 | Notificación en Discord/Telegram si el cron falla |

### Sprint 3 — Feedback + Reputación (Semanas 7–8)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 3.1 | Botón “Marcar como contactado” después del click a WhatsApp |
| 3.2 | Flujo de feedback dual con desbloqueo recíproco |
| 3.3 | Auto-cierre de feedbacks pendientes a 14 días |
| 3.4 | Cooldown de 7 días entre feedbacks del mismo par de usuarios |
| 3.5 | Cálculo de Trader Score / Searcher Score |
| 3.6 | Componente de reputación visible en perfil público |
| 3.7 | Edge case: disputa (positivo + negativo) queda en limbo para revisión admin |

### Sprint 4 — Tests + estabilidad (Semana 9)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 4.1 | Setup Vitest + Supabase local (Docker Compose) |
| 4.2 | Tests integración sobre store.ts: límites por tier, cascadas, etc. |
| 4.3 | Test del flujo de subasta (incluyendo race conditions) |
| 4.4 | CI básico en GitHub Actions: lint + tests en cada PR |
| 4.5 | Sentry capturando errores en producción |
| 4.6 | Lighthouse audit y fix de issues críticas |

Hito 1: producto funcional sobre stack correcto, métricas básicas, sin single points of failure técnicos. Listo para mostrar a LGS sin vergüenza.

## Fase 2 — Validación con LGS (Semanas 10–17, ~2 meses)

Objetivo: primeros usuarios reales, primer ingreso, validación del modelo.

### Sprint 5 — Onboarding decente (Semanas 10–11)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 5.1 | Importer de CSV: formatos Deckbox, Moxfield, ManaBox |
| 5.2 | Wizard de bienvenida (3–4 pasos: perfil, ubicación, primer binder) |
| 5.3 | Trial automático Uncommon de 30 días al registro |
| 5.4 | Email de bienvenida + email de “trial termina en 5 días” |
| 5.5 | Tour guiado in-app (tooltips, sin librería pesada) |

### Sprint 6 — LGS Edition (Semanas 12–13)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 6.1 | Tier “Mythic” funcional (oculto del checkout, asignable por admin) |
| 6.2 | Perfil público de LGS: vitrina, dirección, eventos, redes sociales |
| 6.3 | Multiplier propio del LGS aplicable a sus cartas |
| 6.4 | Dashboard reducido para LGS: sus métricas, sus visitas, sus matches |
| 6.5 | Página “Para Tiendas” con pitch B2B y formulario de contacto |
| 6.6 | Sistema de verificación manual: form → email a admin → activación |

### Sprint 7 — Piloto LGS #1 (Semanas 14–15)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 7.1 | Onboarding presencial con la primera LGS |
| 7.2 | Carga asistida de inventario (presencial, observando qué duele) |
| 7.3 | Iteración rápida de bugs y UX que aparezcan en uso real |
| 7.4 | Definir cobro inicial (puede ser simbólico el primer mes: S/30–50) |
| 7.5 | Generar primer reporte mensual para la LGS |

### Sprint 8 — Lanzamiento blando + LGS #2 (Semanas 16–17)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 8.1 | Apertura pública con la comunidad de la LGS #1 |
| 8.2 | Reclutar 5–10 embajadores (power users con Rare gratis vitalicio) |
| 8.3 | Onboarding de la LGS #2 |
| 8.4 | Primer “Top 10 cartas más buscadas en Perú esta semana” publicado |
| 8.5 | Setup redes sociales con calendario (Instagram, Discord) |
| 8.6 | Primera medición seria del multiplier promedio del mercado peruano |

Hito 2: 2 LGS pagando, 150–300 usuarios registrados, 50+ trades concretadas con feedback dual, datos reales del comportamiento del mercado.

## Fase 3 — Monetización en serio (Semanas 18–24, ~1.5 meses)

Objetivo: activar tiers de pago a usuarios y primer cierre de mes con ingreso real.

### Sprint 9 — Auction House overtime (Semanas 18–19)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 9.1 | Lógica server-authoritative de pujas con transacciones Postgres |
| 9.2 | Implementar overtime: si puja en últimos 5 min, extender 5 min más |
| 9.3 | UI de subasta en vivo con countdown sincronizado al servidor |
| 9.4 | Notificaciones push: nueva puja, cierra pronto, ganaste |
| 9.5 | Cron de cierre automático de subastas vencidas |
| 9.6 | Página de subastas activas con filtros y ordenamiento |

### Sprint 10 — Pagos (Semanas 20–21)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 10.1 | Integración Culqi para suscripciones recurrentes en PEN |
| 10.2 | Conversión de trials Uncommon: email + in-app prompt al día 25 |
| 10.3 | Página de pricing pública con comparativa de tiers |
| 10.4 | Sistema de cupones (LGS, embajadores, etc.) |
| 10.5 | Webhook de Culqi para confirmar pagos |
| 10.6 | Manejo de fallos de pago (gracia 3 días + downgrade automático) |
| 10.7 | Página “Mi suscripción” para gestión propia del usuario |

### Sprint 11 — Sistema de denuncias + moderación (Semanas 22–23)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 11.1 | Botón “Reportar” en perfiles, listings y feedbacks |
| 11.2 | Razones predefinidas: scam, no envió, dañada, abuso, otro |
| 11.3 | Threshold automático: 3 reportes válidos en 30 días → flag |
| 11.4 | Panel admin con cola de revisión y acciones (warning/suspensión/ban) |
| 11.5 | Flujo de apelación: el reportado responde antes de la sanción |
| 11.6 | Notificación al reportado cuando se toma acción |

### Sprint 12 — Dashboard admin completo + balance (Semana 24)

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 12.1 | Dashboard general con todas las métricas (ver sección 7) |
| 12.2 | Filtros de fecha (hoy, semana, mes, custom) |
| 12.3 | Reporte mensual exportable (PDF o CSV) |
| 12.4 | Vista filtrada para LGS (solo su tienda) |
| 12.5 | Retrospectiva del semestre |
| 12.6 | Documentación interna del sistema |

Hito 3: modelo de negocio probado en pequeño, MRR > S/0, base de datos de comportamiento del mercado peruano TCG, decisión informada sobre v2.

# 6. Estrategia de liquidez (arranque del marketplace)

El problema clásico de marketplaces (chicken-and-egg) se ataca con 8 tácticas, ordenadas por costo/esfuerzo:

- Importer de CSV desde Deckbox/Moxfield/ManaBox — quita la fricción más grande del onboarding.

- Trial automático Uncommon de 30 días — el usuario prueba la plataforma con cero compromiso.

- Embajadores en grupos de Facebook MTG Perú — 5–10 power users con Rare gratis vitalicio a cambio de cargar colecciones visibles y postear matches.

- Eventos presenciales con LGS — torneo o liga donde la entrada incluye 3 meses de Uncommon. Win-win con la tienda.

- Showcase semanal Top 10 — contenido para redes que atrae usuarios pasivos.

- Subasta inaugural patrocinada — carta destacada (~$20–40) puesta a S/1 inicial. Genera tráfico y prensa de comunidad.

- Bot integración WhatsApp — postea automáticamente matches en grupos comunitarios (con consentimiento de los admins).

- Programa Trae un amigo — si referido sube 50+ cartas, ambos suben de tier por 1 mes.

# 7. Métricas y dashboard admin

### Métricas generales de salud

- DAU / WAU / MAU (Daily/Weekly/Monthly Active Users)

- Nuevos registros por día

- Conversión free → trial → paid

- Churn mensual (cancelaciones / total pagos)

### Métricas de marketplace

- Cartas listadas activas

- Wishlists activas

- Matches generados por día

- Contactos iniciados por día

- Trades concretados (feedback dual completo) por día

- Funnel: matches → contactos → trades (% de conversión por etapa)

### Métricas económicas

- MRR (Monthly Recurring Revenue) total y por tier

- ARPU (Average Revenue Per User)

- LGS activos pagando

- Ingresos del afiliado Card Kingdom

- Volumen de transacciones declaradas (GMV indirecto)

### Métricas de comunidad

- Reportes abiertos vs cerrados

- Tiempo promedio de respuesta del admin

- Reputación promedio de usuarios activos

- Multiplier promedio del mercado peruano (semanal)

# 8. Riesgos y mitigaciones

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Burnout por trabajar tu único tiempo libre 6 meses | Alta | Alto | Bloquear 1 día/semana sin tocar el proyecto. No negociable. |
| R2 | LGS piloto se retira a mitad de camino | Media | Alto | Tener 4–5 conversaciones abiertas, no depender de 1–2 |
| R3 | Card Kingdom cambia los términos de la descarga | Media | Alto | Tener acuerdo por escrito archivado. Plan B: Scryfall + multiplier interno |
| R4 | Migración Supabase se enreda más de lo previsto | Media | Medio | Branch aislado. No presionar deadline. Mantener Firestore en paralelo |
| R5 | Pérdida de motivación por progreso lento | Alta | Medio | Hitos demostrables cada 2 semanas. Compartir progreso con la comunidad |
| R6 | Aparece un competidor local con más capital | Baja | Medio | Moat: relación con LGS + data del mercado peruano |
| R7 | Disputas entre usuarios sin canal de resolución | Media | Alto | Sistema de denuncias + moderación admin (Sprint 11) prioritario |
| R8 | Costos de Supabase escalan inesperadamente | Baja | Bajo | Free tier generoso. Alertas de billing. Plan Pro recién a tracción real |

# 9. Lo que NO está en v1 (intencionalmente)

Estas funcionalidades están explícitamente fuera del alcance de v1. Se mencionan para que cuando aparezca la tentación de meterlas a mitad del sprint, el roadmap recuerde la decisión.

- Pokémon y Yu-Gi-Oh (v2 post-validación)

- Mensajería interna (sigue WhatsApp)

- Conversión multi-moneda dinámica vía API de tipo de cambio

- Optimización de imágenes con proxy propio

- Filtros avanzados de búsqueda al estilo Moxfield

- App móvil nativa (PWA del web alcanza para empezar)

- Sistema de envíos integrado (Olva, Shalom, etc.)

- Wallet interna con saldo

- Verificación de identidad con DNI

- API pública para terceros

# 10. Próximos pasos inmediatos

- Confirmar este roadmap o ajustarlo donde haga falta.

- Generar el schema Postgres completo (entregable separado, próxima sesión).

- Brief para Claude Code con la migración paso a paso (entregable separado).

- Pasar screenshots de las pantallas actuales para revisión de UI en paralelo.

- Pasar archivos clave del repo: services/store.ts, services/firebase.ts, types.ts, App.tsx, server.ts.

- Iniciar Fase 0 (preparación) en cuanto los entregables estén listos.

# Anexo A — Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| TCG | Trading Card Game |
| LGS | Local Game Store (tienda física de juegos) |
| MTG | Magic: The Gathering |
| YGO | Yu-Gi-Oh |
| MRR | Monthly Recurring Revenue |
| ARPU | Average Revenue Per User |
| GMV | Gross Merchandise Value (volumen total transado) |
| DAU/WAU/MAU | Daily/Weekly/Monthly Active Users |
| RLS | Row Level Security (de Postgres/Supabase) |
| CDC | Change Data Capture |
| CK | Card Kingdom |
| PWA | Progressive Web App |

# Anexo B — Compromisos de salud del proyecto

Estos compromisos son tan importantes como las features. Sin ellos, el roadmap se ejecuta a costa del fundador.

- 1 día completo/semana sin tocar el proyecto. No negociable.

- Hitos demostrables cada 2 semanas. Mantienen motivación.

- Una sola feature en construcción a la vez. No paralelizar.

- Tests antes que perfección visual. El producto debe funcionar bien antes de verse bonito.

- Decir no a features no listadas. El alcance está cerrado. Las ideas nuevas van a backlog para v2.